FLEET BOYAH

Rapport d'analyse comparative

Architecture caisses/comptes

Actuelle vs cible Wave Business

Date :  18 mai 2026

Auteur :  Cowork (analyse pour Emmanuel Bigot — Boyah Group)

Statut :  Analyse uniquement — aucun code écrit, aucune migration

Effort total estimé : 94 à 102 heures · 5 vagues progressives · pas de big bang

# Résumé exécutif

Ce rapport compare le système actuel Fleet Boyah (caisses + comptes en mode déclaratif) au système cible décrit dans le rapport « SYSTÈME CAISSES / COMPTES AVEC INTÉGRATION API WAVE ». L'analyse couvre les 10 points du système cible (du principe fondateur de l'argent réel central à la réconciliation API Balance Wave), avec pour chacun : état actuel, état cible, écart, compatibilité, risques.

### Trois conclusions clés

- Le code existant n'est pas un blocker. Les tables operations, ecritures_comptables, tiers et transferts_internes sont réutilisables sans refonte.

- Seuls 2 vrais points de refonte sont identifiés : (1) RLS scoped par caisse (politique gestionnaire), (2) décision d'architecture recettes_wave vs operations en fin de migration.

- Le risque le plus élevé est l'atomicité Wave ↔ comptable lors des dépenses (point 7 du système cible), qui impose un pattern outbox + webhook de confirmation.

### Effort total estimé

94 à 102 heures (≈ 12-13 jours-homme), réparti sur 5 vagues progressives (4.4 à 4.8) sans big bang. Chaque vague est livrable indépendamment et roulable en production sans casser les vagues précédentes.

# 0. Inventaire de l'existant (référentiel)

Avant d'aborder les 10 points, voici la cartographie factuelle qui sert d'ancrage à toute l'analyse.

### 0.1 Tables comptables (18 tables, PostgreSQL Supabase)

| Table | Rôle | Migration |
| --- | --- | --- |
| caisses | Caisses physiques (cash + mobile_money), plafond numérique, compte_syscohada_code, responsable_id | 20260510120000 §6 |
| comptes | Comptes bancaires (banque, numero_compte, devise=XOF) | 20260510120000 §5 |
| operations | Mouvements (XOR compte/caisse, type entree/sortie, source CHECK 7 valeurs, statut) | 20260510120000 §8 |
| ecritures_comptables | Écritures double partie SYSCOHADA (numero, journal, exercice_id) | 20260510120000 §11 |
| lignes_ecritures | Détail des lignes débit/crédit | 20260510120000 §12 |
| transferts_internes | Transferts Boyah ↔ Boyah, XOR source/dest, génère 2 operations | 20260510120000 §9 |
| categories_operations | Recette/dépense/apport/transfert + mapping SYSCOHADA | 20260510120000 §7 |
| tiers | Clients / fournisseurs / salariés (compte 401/411/421 + suffixe) | 20260516120000 |
| justificatifs | PDF/JPG/PNG liés à operations.id | 20260517120000 |
| comptes_syscohada | Plan comptable + CHECK type (16 valeurs dont 'technique' Phase 4.3) | 20260510120000 |
| exercices | Exercices comptables, statut ouvert/clos | 20260518121000 |
| bilan_mapping | Mapping compte → poste Bilan | 20260518122000 |
| etats_financiers_archives | Archive PDF Bilan/CR/TFT/Notes/Dossier | 20260518123000 + Phase 4.3 |
| societe_parametres | Identité légale + logo + méthodes comptables | 20260518120000 |
| profiles | Utilisateurs, role TEXT ∈ {directeur, admin, dispatcher} | tables Phase 0 |
| recettes_wave | Table legacy : import CSV Wave brut (clé 'Identifiant de transaction') | héritée Phase 1 |
| depenses_vehicules | Table legacy : dépenses véhicule, clé id_depense BIGINT | héritée Phase 1 |

### 0.2 Caisses bootstrap (fixtures Phase 1)

Définies dans app/api/compta/bootstrap/route.ts :

'Wave Boyah'                  · mobile_money · operateur=Wave        · 5311 · plafond 1 000 000

'Orange Money Boyah'          · mobile_money · operateur=Orange Money · 5312 · plafond 500 000

'MTN MoMo Boyah'              · mobile_money · operateur=MTN MoMo    · 5313 · plafond 500 000

'Caisse principale siège'     · cash                                 · 5711 · plafond 500 000

'Petite caisse opérationnelle'· cash                                 · 5712 · plafond 100 000

→ Pas de notion de caisse virtuelle ; toutes ont une « réalité » et un solde.

### 0.3 Sources d'opérations actuelles (CHECK contrainte)

source IN ('manuel', 'recette_wave', 'depense_vehicule', 'versement_client',

'import_csv', 'transfert_interne', 'dotation_amort')

### 0.4 Profils utilisateurs / RLS

- lib/profile.ts : UserRole = "directeur" | "admin" | "dispatcher".

- Toutes les policies RLS du module compta sont en USING (public.is_directeur()).

- Donc seul le directeur a aujourd'hui un accès complet aux tables compta.

- Aucune RLS par caisse / par utilisateur granulaire.

### 0.5 Calcul de soldes (lecture seule)

lib/compta/soldes.ts :

solde_courant = solde_initial + Σ(entree validée) − Σ(sortie validée)

- getSoldeCompte(compteId, dateMax?) et getSoldeCaisse(caisseId, dateMax?).

- Aucun appel depuis app/api/compta/operations/route.ts pour bloquer un insert (pas de garde-fou solvabilité).

### 0.6 Wave aujourd'hui

- Pas d'API Wave, pas de webhook, pas de payout.

- Le mot « Wave » apparaît dans : app/api/recettes/import (upsert CSV), app/api/compta/reprise/recettes-wave + lib/compta/reprise.ts, bootstrap caisse Wave Boyah.

- Aucun lien temps réel entre Wave et Fleet Boyah. Pipeline actuel : Wave Business → CSV manuel → /recettes/import → recettes_wave → reprise → operations.

### 0.7 Sync bidirectionnelle existante (Vague 3.6)

supabase/migrations/20260517000000_sync_operations_to_legacy.sql :

- Trigger AFTER INSERT/UPDATE/DELETE sur operations.

- Sync uniquement source='manuel' → recettes_wave (clé op_<uuid>) ou depenses_vehicules (clé id_depense).

- Les opérations source='recette_wave' (issues de la reprise CSV) ne re-synchronisent pas.

# 1. Principe fondateur — argent réel central

### 1.1 État actuel

- Pas de notion d'argent réel « central ». Chaque caisse / chaque compte bancaire a son solde_initial + ses opérations indépendantes.

- La caisse Wave Boyah (compte SYSCOHADA 5311) est traitée comme une caisse mobile money classique, équivalente à Orange Money Boyah ou MTN MoMo Boyah.

- Les autres caisses (cash, banque NSIA via table comptes) sont des silos indépendants. Le système ne sait pas que « tout l'argent est censé être sur Wave ».

### 1.2 État cible

- Le compte marchand Wave Business = unique réservoir réel.

- Fleet Boyah devient la comptabilité analytique qui reflète + déclenche les mouvements de ce wallet.

- Toutes les autres caisses Fleet Boyah deviennent des miroirs (≈ 20 % des flux cash/NSIA) ou des enveloppes virtuelles.

### 1.3 Écart

- Aucune notion de « wallet central » dans le schéma actuel. Toutes les caisses ont le même statut.

- Pas de mécanisme garantissant que caisses.solde_courant['Wave Boyah'] == Σ(toutes les caisses virtuelles).

### 1.4 Compatibilité

- Extension possible sans refonte : ajout d'un champ caisses.role (enum marchand_wave | virtuelle | manuelle) + d'un caisses.parent_id pour les virtuelles.

- Le schéma existant accepte une nouvelle colonne sans casser les contraintes XOR operation.compte_id|caisse_id.

### 1.5 Risques & dépendances

- Bilan SYSCOHADA Phase 4.2 : la caisse Wave marchand devra rester comptabilisée dans la classe 5 (Trésorerie-Actif). Les caisses virtuelles doivent être exclues du Bilan via bilan_mapping ou via un compte technique (équivalent au 891 Phase 4.3).

- Justificatifs (Vague 3) : non impactés — liés à operations.id indépendamment du type de caisse.

# 2. Architecture des caisses (3 types)

### 2.1 État actuel

- Table caisses : type CHECK IN ('cash', 'mobile_money'), operateur, responsable_id (non utilisé en RLS), plafond (cap operateur, pas budget).

- Table comptes : banques (banque, numero_compte).

- Aucune distinction Wave-marchand / virtuelle / manuelle.

- responsable_id existe mais juste comme métadonnée, pas de RLS basée dessus.

### 2.2 État cible

- Caisse Wave marchand : miroir 1-pour-1 du wallet Wave Business.

- Caisses virtuelles (Entretien, Carburant, etc.) : enveloppes budgétaires sans argent réel.

- Caisses manuelles (espèces, NSIA) : saisie déclarative (20 % des flux).

### 2.3 Écart

- Le CHECK type IN ('cash', 'mobile_money') doit être étendu (ou remplacé par un nouveau champ role).

- Le concept de caisse virtuelle n'existe pas. Deux options : nouvelle table caisses_virtuelles (parent_id → caisses où parent = Wave marchand), OU ajout caisses.role + caisses.parent_caisse_id.

- Recommandation : extension de caisses (option 2, plus simple).

### 2.4 Compatibilité

- Extension de schéma, pas de refonte. Le code existant (calculs de solde, RLS, sync legacy) continuera de fonctionner sur les caisses marquées « manuelles » sans rien changer.

- Le mapping SYSCOHADA (bilan_mapping) devra être ajusté pour exclure les virtuelles de l'agrégat Bilan.

### 2.5 Risques & dépendances

- Reprise / sync legacy (Vague 3.6) : le trigger sync_operations_to_legacy ne gère que source='manuel'. À confirmer pour les nouvelles sources.

- TFT (Phase 4.3) : la réconciliation trésorerie utilise la classe 5x. Si les caisses virtuelles utilisent aussi classe 5x, le calcul TFT est faussé. Recommandation : les comptabiliser dans une classe analytique hors classe 5 (ex 9x).

# 3. Flux des recettes

### 3.1 État actuel

- Saisie manuelle : /recettes/create → POST /api/recettes/create → INSERT recettes_wave.

- Import CSV : /api/recettes/import accepte un tableau JSON (parsé en client) → upsert recettes_wave avec clé « Identifiant de transaction ».

- Reprise vers comptabilité : lib/compta/reprise.ts → repriseRecettesWave → INSERT operations source='recette_wave' + écritures.

- Sync inverse (Vague 3.6) : trigger ne touche pas recettes_wave si source≠'manuel'.

### 3.2 État cible

- Wave envoie un webhook HTTPS vers Fleet Boyah à chaque encaissement.

- Le webhook crée directement une operation source='recette_wave' sur la caisse Wave marchand, sans étape CSV.

- Plus de saisie manuelle, plus d'import CSV (sauf rattrapage historique).

### 3.3 Écart

- Endpoint webhook à créer : POST /api/webhooks/wave/recette — signature HMAC, idempotence par transaction_id Wave, mapping vers operation.

- Suppression progressive de l'import CSV : conservé pour historique mais usage quotidien désactivé.

- Catégorisation automatique : le webhook déduit la catégorie (versement_quotidien_chauffeur, paiement_client) selon le numéro émetteur ou le memo Wave.

### 3.4 Compatibilité

- Réutilisation forte : la table operations + lib/compta/ecritures.ts (genererEcritureFromOperation) gèrent déjà la création d'écriture à partir d'une operation.

- La source 'recette_wave' est déjà au CHECK contrainte → aucun changement de schéma nécessaire.

- La page /recettes/suivi (complétude des versements) continue de fonctionner si on alimente recettes_wave en miroir du webhook (1 trigger). Sinon refonte légère pour lire depuis operations.

### 3.5 Risques & dépendances

- Idempotence : si Wave réémet le webhook (timeout), empêcher le doublon. Solution : UNIQUE (source, reference_externe) — n'existe pas aujourd'hui sur operations.

- Page /recettes/suivi : actuellement basée sur jointure recettes_wave ↔ attribution. Refonte légère OU extension du trigger Vague 3.6.

- Sécurité webhook : aucune infra Fleet Boyah n'attend de webhooks signés aujourd'hui. À monter (HMAC, IP whitelist, retry).

# 4. Allocation des budgets

### 4.1 État actuel

- Inexistant. Aucune table budgets, allocations, enveloppes.

- caisses.plafond est un cap operateur (ex 1 M F autorisé par Wave par jour), pas un budget mensuel alloué.

- Pas de « pot commun » identifiable. Le solde de Wave Boyah est juste le solde courant calculé via opérations.

### 4.2 État cible

- L'administrateur alloue des budgets mensuels aux caisses virtuelles (Entretien=300k, Carburant=500k, etc.).

- Cette allocation = écriture comptable interne, pas de mouvement Wave réel.

- Le pot commun reste visible = solde Wave marchand − Σ(enveloppes virtuelles allouées non consommées).

### 4.3 Écart

- Nouvelle table budgets_alloues (caisse_virtuelle_id, montant, periode, created_by, notes).

- Nouvelle source d'opération : 'allocation_budget' à ajouter au CHECK constraint.

- Concept « pot commun » : calculé en runtime, pas de table dédiée nécessaire.

- L'allocation génère un pseudo-transfert comptable entre Wave Boyah (5311) et la caisse virtuelle (compte analytique 9x).

### 4.4 Compatibilité

- La table transferts_internes peut être réutilisée pour V1 (ajouter type IN ('manuel', 'allocation_budget')). Économe.

- Alternative plus propre : table dédiée budgets_alloues (champs spécifiques : période, projection vs réel).

- Le mécanisme d'écriture comptable (lib/compta/ecritures.ts) accepte déjà des paires débit/crédit arbitraires.

### 4.5 Risques & dépendances

- Bilan / CR : les allocations sont des mouvements analytiques internes qui ne doivent pas apparaître. Filtre via compte technique ou exclusion explicite de source='allocation_budget' dans calculerBilan et calculerCompteResultat.

- Notes annexes Phase 4.3 (note 5) : pas d'impact tant que les comptes 10x/11x/13 ne sont pas touchés.

- Sync legacy : à priori non concernée (écritures internes, pas de recettes_wave/depenses_vehicules).

# 5. Gestion déléguée par caisse virtuelle

### 5.1 État actuel

- lib/profile.ts définit 3 rôles : directeur, admin, dispatcher.

- Toutes les RLS du module compta sont en directeur_full_access.

- Le champ caisses.responsable_id existe mais n'est jamais utilisé comme garde-fou RLS — juste descriptif.

- Aucun rôle « gestionnaire » n'existe ; pas de matrice de permissions par caisse.

### 5.2 État cible

- Nouveau rôle utilisateur 'gestionnaire' (ou 'responsable_caisse').

- Chaque caisse virtuelle a un gestionnaire qui peut : voir son solde disponible, voir l'historique de SES dépenses, initier des paiements depuis SA caisse.

- Pas d'accès aux autres caisses, ni aux écritures comptables, ni au Bilan/CR (réservés directeur).

### 5.3 Écart

- Ajouter 'gestionnaire' dans le CHECK CONSTRAINT du champ profiles.role. Modifier UserRole dans lib/profile.ts.

- Table d'association caisse_gestionnaires (UUID caisse, UUID user) si un user peut gérer plusieurs caisses. Sinon réutiliser caisses.responsable_id.

- RLS à refondre pour les caisses virtuelles : nouvelles policies USING (responsable_id = auth.uid() OR public.is_directeur()).

- UI dédiée gestionnaire : nouvelle page /comptabilite/ma-caisse scopée au profil connecté + masquage de la sidebar compta pour ce rôle.

- Helper d'auth : lib/compta/auth.ts (actuellement requireDirecteurCompta) → ajouter requireGestionnaireCaisse(caisseId).

### 5.4 Compatibilité

- Refonte modérée : les RLS existantes sont toutes « directeur ou rien ». Il faut ré-écrire 8-10 policies pour intégrer le pattern gestionnaire (les directeur_full_access restent, on AJOUTE des policies scopées).

- Le hook useProfile() gère déjà une matrice de permissions (role_permissions). Mécanisme extensible sans refonte.

- La sidebar (components/Sidebar.tsx) doit être conditionnée sur isGestionnaire pour ne montrer que /comptabilite/ma-caisse.

### 5.5 Risques & dépendances

- Compatibilité backwards : tout le code actuel des routes API compta utilise requireDirecteurCompta → reste compatible (la nouvelle policy s'ajoute).

- Justificatifs (Vague 3) : le gestionnaire devra pouvoir uploader des justificatifs sur SES dépenses → RLS sur justificatifs à étendre.

- États financiers (Phase 4.2/4.3) : restent réservés directeur, pas d'impact.

- Audit / logActivity : les actions des gestionnaires loguées avec leur ID — lib/logActivity.ts accepte déjà auth.user.id.

# 6. Flux des dépenses

### 6.1 État actuel

- Saisie déclarative classique : /depenses/create → INSERT depenses_vehicules (legacy).

- Sync vers operations via trigger Vague 3.6 (sync_operations_to_legacy) ou reprise comptable.

- Le directeur saisit les dépenses passées : aucune notion de « demande » ni de pré-paiement.

- Aucun lien obligatoire avec tiers (Vague 2). operations.tiers_id existe mais n'est pas requis.

- Aucun contrôle de solvabilité.

- Aucun déclenchement de paiement réel.

### 6.2 État cible

- Le gestionnaire initie une demande de paiement : choix tiers obligatoirement enregistré dans tiers, montant ≤ solde caisse virtuelle, validation admin si plafond unitaire dépassé.

- Si tout OK : payout API Wave depuis le compte marchand vers le numéro Wave du tiers.

- Paiement réel et immédiat (pas d'écriture en attente).

### 6.3 Écart

- Nouvelle table demandes_paiement (ou statut intermédiaire dans operations) : statut initiee | en_attente_admin | approuvee | echouee | executee.

- Validation administrateur : workflow approval — le flag parametres_module_compta.workflow_validation_actif existe mais n'est pas exploité.

- Endpoint API Wave : POST https://api.wave.com/v1/payouts (à confirmer après validation Wave Business). Clé API serveur, jamais exposée au client.

- Numéro Wave du tiers : tiers.telephone (Vague 2) à nettoyer en format E.164 (+225…).

### 6.4 Compatibilité

- Plus d'extension que de refonte : on greffe un workflow sur operations (statut brouillon → initiee → executee).

- Le système d'écritures comptables (lib/compta/ecritures.ts) accepte déjà la génération sur opérations validées → pas de modif.

- requireDirecteurCompta ne suffit plus : il faut requireGestionnaireOuDirecteur(caisseId).

### 6.5 Risques & dépendances

- Workflow validation jamais utilisé : le flag parametres_module_compta.workflow_validation_actif n'a aucune implémentation. Risque de friction si activé partiellement.

- Justificatifs : actuellement uploadés APRÈS la dépense (Vague 3). Avec Wave payout, peut être uploadé AVANT (proof of intent) ou APRÈS (proof of payment) → à clarifier.

- Échec payout API Wave : différentes causes (solde Wave insuffisant, KYC tiers manquant, blacklist). Statut 'echouee' + retry manuel + alerte directeur.

- Frais Wave : les payouts peuvent être soumis à commission. À comptabiliser séparément.

# 7. Double effet de chaque dépense

### 7.1 État actuel

- 1 dépense saisie produit : 1 ligne depenses_vehicules (legacy), 1 operation, 1 ecriture_comptable + 2 lignes_ecritures.

- Double effet comptable (partie double SYSCOHADA) déjà présent, mais PAS de double effet « monétaire réel + virtuel ».

### 7.2 État cible

- 1 action gestionnaire = 4 effets simultanés : (1) sortie d'argent réelle sur Wave, (2) diminution solde virtuel caisse, (3) écriture comptable double partie, (4) traçabilité complète (qui/quand/vers qui/pour quoi).

### 7.3 Écart

- Pour matérialiser (1) et (2) ensemble, écriture atomique en transaction PostgreSQL : DEBIT compte analytique caisse virtuelle (9xxx) / CREDIT compte 5311 Wave marchand + LINK avec payout_wave_id.

- Si API Wave OK → INSERT operation + écriture. Si KO → ROLLBACK, statut 'echouee', alerte.

- Pattern saga + circuit breaker.

### 7.4 Compatibilité

- L'infra écriture comptable (lib/compta/ecritures.ts:genererEcritureFromOperation) produit déjà une écriture à partir d'une opération validée. Réutilisable tel quel pour le scénario nominal.

- Le scénario d'échec nécessite un wrapper transactionnel Postgres → CREATE OR REPLACE FUNCTION execute_paiement_avec_payout, similaire à create_transfert_interne (Vague 1).

### 7.5 Risques & dépendances

- Atomicité réelle vs comptable : Wave est un service externe. On ne peut pas garantir une vraie transaction ACID croisant base + API. Pattern recommandé : OUTBOX. 1/ INSERT operation statut 'initiee' + écriture statut 'brouillon'. 2/ Appel API Wave payout. 3/ Webhook confirmation Wave → UPDATE statut 'executee'/'valide'.

- Délai webhook : si Wave met >5s à confirmer, l'UI doit gérer le pending. Polling ou Server-Sent Events.

# 8. Contrôle de solvabilité par enveloppe

### 8.1 État actuel

- Aucun contrôle. app/api/compta/operations/route.ts POST n'appelle jamais getSoldeCaisse ou getSoldeCompte.

- lib/compta/soldes.ts:getSoldeCaisse existe mais utilisé seulement par les routes GET pour AFFICHER les soldes.

- caisses.plafond est un cap operateur (1 M F sur Wave) qui n'est vérifié nulle part programmatiquement.

### 8.2 État cible

- Une caisse virtuelle dont le budget est consommé refuse la nouvelle dépense, même si le wallet Wave est largement approvisionné.

- Le budget est un garde-fou par enveloppe, indépendant de la trésorerie globale Wave.

### 8.3 Écart

- Au POST /api/compta/operations (ou la nouvelle route /api/paiements/initier), avant tout INSERT : const solde = await getSoldeCaisse(caisseVirtuelleId); if (solde < montant) return comptaError('SOLDE_INSUFFISANT', { solde, montant }).

- À doubler côté Postgres avec un CHECK constraint ou trigger BEFORE INSERT pour empêcher la race condition (2 paiements simultanés depuis la même caisse virtuelle).

- Plus subtil : check du solde Wave marchand global aussi en cas de situation extrême.

### 8.4 Compatibilité

- lib/compta/soldes.ts est déjà adapté : solde_initial + Σ entree − Σ sortie. Le calcul incluera automatiquement les allocations et les dépenses.

- Le passage de « lecture pour affichage » à « blocking pour insertion » est trivial.

- Race conditions : SELECT FOR UPDATE sur la caisse dans une transaction OU trigger BEFORE INSERT.

### 8.5 Risques & dépendances

- Performance : getSoldeCaisse scanne toutes les operations validées. Pour 50-200 ops/mois c'est rapide ; à 10k ops/mois ~50 ms par check. Acceptable pour V1.

- Cohérence : si une op statut 'executee' est annulée a posteriori, le solde se recalcule automatiquement (check statut='valide').

- Allocations passées : comment empêcher d'utiliser le budget de juin pour les dépenses de mai ? Le solde courant ne distingue pas — check supplémentaire « solde sur la période en cours » à prévoir en Phase 4.4 future.

# 9. Réconciliation API Balance Wave

### 9.1 État actuel

- Aucune réconciliation automatique. La cohérence Fleet Boyah ↔ Wave repose sur l'import CSV manuel + la reprise comptable.

- Le mot « réconciliation » n'apparaît qu'une fois dans le code : lib/compta/etats-financiers/calculerTft.ts:ecart_reconciliation. C'est une réconciliation TFT ↔ Bilan (cohérence interne SYSCOHADA), pas Wave.

- Pas de cron, pas de scheduled task.

### 9.2 État cible

- Chaque nuit, Fleet Boyah interroge l'API Balance Wave pour vérifier : toutes les transactions Wave du jour ont leur operation correspondante (rattrapage webhooks ratés via reference_externe), et solde caisse Wave Boyah == solde réel wallet Wave Business.

- Tout écart déclenche une alerte administrateur.

### 9.3 Écart

- Nouveau job cron : Vercel Cron ou Supabase scheduled function. Côté serveur : app/api/cron/wave-reconciliation/route.ts + entry vercel.json schedule.

- Wrapper API Wave Balance : lib/compta/wave/getBalance.ts + lib/compta/wave/listTransactions.ts (à créer).

- Nouvelle table reconciliations_wave (date_run, solde_fleet, solde_wave, ecart, transactions_orphelines JSONB, statut).

- Notifications : SMS / Email / logActivity à l'admin si écart > seuil.

### 9.4 Compatibilité

- Nouvel ajout pur, pas de refonte. Le job lit operations et écrit dans une nouvelle table reconciliations_wave.

- Si une transaction Wave est trouvée sans operation correspondante → auto-création (rattrapage webhook) avec source 'recette_wave_recover' (nouvelle valeur à ajouter au CHECK).

### 9.5 Risques & dépendances

- Clé API Wave : stockée côté serveur uniquement (process.env.WAVE_API_KEY), jamais dans le client. Cohérent avec le pattern SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY.

- Rate limits Wave : un job nocturne tient. Si appel API Balance + List Transactions à chaque webhook (pour vérification), on dépasse vite → cron uniquement + cache en mémoire.

- Historique de réconciliation : conserver toutes les exécutions (audit) → la table reconciliations_wave grossit vite. Index sur date_run DESC + purge après 12 mois.

# 10. Résultat opérationnel cible

### 10.1 État actuel

- 100 % déclaratif. Le directeur saisit chaque ligne (CSV import + saisies manuelles).

- 0 % automatique. Le seul automatisme est le trigger Vague 3.6 qui miroir operations ↔ recettes_wave / depenses_vehicules (utile mais ne crée pas de mouvement réel).

- 0 % exécutoire. Aucun paiement réel n'est déclenché depuis Fleet Boyah.

### 10.2 État cible

- 80 % des opérations automatiques (recettes webhook) ou exécutoires (dépenses payout API).

- 20 % restent déclaratives (cash, NSIA, ajustements manuels).

- Délégation contrôlée à des gestionnaires de caisse.

- Argent jamais dispersé sur des comptes secondaires.

### 10.3 Écart

- C'est la résultante des 9 points précédents — pas de point spécifique à implémenter ici, mais un objectif opérationnel à mesurer après livraison.

- KPI : % d'opérations source ∈ {recette_wave, wave_payout} vs manuel.

- KPI : écart moyen de réconciliation.

- KPI : temps moyen entre demande gestionnaire et paiement effectif.

### 10.4 Compatibilité

- Cf. tableau récap modules + estimation effort ci-dessous.

### 10.5 Risques & dépendances

- Cf. annexe « Dépendances avec les vagues déjà livrées » ci-dessous.

# Tableau récap des modules à créer / modifier / refondre

Légende : ➕ Créer · ✏️ Modifier · 🔄 Refondre · ➖ Supprimer / déprécier

| # | Module | Action | Fichiers / tables impliqués |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Schéma caisses : ajout role + parent_caisse_id + actif_si_virtuelle | ✏️ | Migration BD additive |
| M1 | Caisses virtuelles : extension caisses (recommandé) ou table dédiée | ➕/✏️ | Décision archi ; recommandation : extension caisses |
| M2 | Plan SYSCOHADA : comptes analytiques 9x pour caisses virtuelles | ➕ | comptes_syscohada (seed) + bilan_mapping (exclusion) |
| M3 | Nouvelle table budgets_alloues (allocation mensuelle) | ➕ | Migration + lib + UI directeur |
| M4 | Source 'allocation_budget' ajoutée au CHECK operations.source | ✏️ | Migration ALTER constraint |
| M5 | Webhook Wave recette /api/webhooks/wave/recette | ➕ | Nouvelle route + signature HMAC + idempotence |
| M6 | Endpoint payout /api/paiements/initier + workflow validation admin | ➕ | Workflow + appel API Wave |
| M7 | Rôle utilisateur 'gestionnaire' + table caisse_gestionnaires | ➕/✏️ | profiles.role CHECK + nouvelles RLS |
| M8 | RLS scoped par caisse (lecture + insertion limitées au gestionnaire) | 🔄 | 8-10 policies à ajouter, anciennes conservées |
| M9 | Contrôle solvabilité au POST operation | ✏️ | API route + trigger BEFORE INSERT |
| M10 | UI gestionnaire /comptabilite/ma-caisse | ➕ | Nouvelle page + masquage sidebar conditionnel |
| M11 | Cron réconciliation nightly /api/cron/wave-reconciliation | ➕ | Nouvelle route + table reconciliations_wave + Vercel cron |
| M12 | Lib lib/compta/wave/* (client API Wave) | ➕ | Wrapper API + types |
| M13 | Import CSV Wave : déprécier (mode rattrapage uniquement) | ➖ | /api/recettes/import conservée mais signalée dépréciée |
| M14 | Sync legacy Vague 3.6 : étendre aux sources Wave ou figer | ✏️/🔄 | Trigger sync_operations_to_legacy à arbitrer |
| M15 | Reprise lib/compta/reprise.ts : nouvelles sources | ✏️ | Ajouter recette_wave_recover, wave_payout |
| M16 | Bilan / CR / TFT : exclure caisses virtuelles + comptes 9x analytiques | ✏️ | calculerBilan + calculerTft + bilan_mapping (exclusions) |
| M17 | Notes annexes Phase 4.3 : pas d'impact direct | — | OK tel quel |
| M18 | Justificatifs Vague 3 : RLS à étendre au pattern gestionnaire | ✏️ | Policy justificatifs + storage RLS |
| M19 | Page /recettes/suivi : conserver pipeline CSV ou refonte sur operations | ✏️/🔄 | Décision business |

# Estimation d'effort par bloc

| Bloc | Description | Effort (h) | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloc A | Schéma caisses virtuelles + plan compte 9x + migration | 6 | M0+M1+M2 — additif, design CHECK + seed |
| Bloc B | Allocations budgétaires (table + lib + UI directeur) | 8 | M3+M4 — table simple, UI 1 page, intégration TFT |
| Bloc C | Webhook Wave recette + signature + idempotence | 10 | M5 — sécurité critique, retries, catégorisation auto |
| Bloc D | Payout API Wave + workflow validation admin | 14 | M6 — saga, états, gestion d'erreurs, UI demande |
| Bloc E | Rôle gestionnaire + RLS scopées + UI dédiée | 12 | M7+M8+M10 — 10 policies + page complète + tests RLS |
| Bloc F | Contrôle solvabilité (app + trigger BD) | 4 | M9 — petit mais critique |
| Bloc G | Cron réconciliation nightly + alertes | 8 | M11+M12 — wrapper API + comparaison + notif |
| Bloc H | Adaptation Bilan / CR / TFT (exclusions analytiques) | 5 | M16 — ajout filtres dans 3 calculateurs |
| Bloc I | Sync legacy + reprise (extensions ou figement) | 6 | M14+M15 — décision + impl + tests régression |
| Bloc J | Page /recettes/suivi (selon décision) | 4-12 | M19 — fourchette large selon refonte ou conservation |
| Bloc K | Justificatifs RLS gestionnaire | 3 | M18 — policy + storage RLS |
| Bloc L | Tests intégration end-to-end + smoke test Wave sandbox | 10 | Couverture cycle recette → payout → réco |
| Bloc M | Documentation + rapport + ADR | 4 | Conventions Cowork (8) à appliquer |

Total estimatif : 94 à 102 heures (≈ 12-13 jours-homme).

### Hypothèses

- Aucune nouvelle dépendance npm majeure (uniquement le client API Wave, implémentable en fetch natif).

- API Wave Business validée et sandbox accessible (sinon ajouter 10-15 h de découverte / debug).

- Pas de migration de données existantes (recettes_wave reste tel quel comme historique).

# Recommandation de priorisation (migration progressive)

Pas de big bang. Stratégie en 5 phases (Vagues 4.4 à 4.8) qui chacune livre de la valeur indépendamment et ne casse pas les vagues précédentes.

| Vague | Périmètre | Effort | Risque |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Fondations caisses virtuelles + budgets (sans Wave) | 14 h | Nul |
| 4.5 | Rôle gestionnaire + RLS + UI + solvabilité | 15 h | Nul |
| 4.6 | Webhook Wave recette + réconciliation read-only | 18 h | Modéré |
| 4.7 | Payout API Wave + workflow validation | 17 h | Élevé |
| 4.8 | Consolidation + tests E2E + docs ADR | 12 h | Faible |

### Pourquoi cet ordre ?

- Risque croissant : les vagues 4.4 et 4.5 sont 100 % internes Fleet Boyah, aucun appel externe. Réversibles à coût nul.

- Wave entre par la lecture seule : vague 4.6 prouve l'intégration webhook avant d'oser écrire (payout). Si Wave sandbox montre des surprises, on les découvre en lecture, pas en payant des fournisseurs.

- Workflow gestionnaire avant payout : la vague 4.5 met en place les garde-fous (solvabilité, RLS) avant que la vague 4.7 ne déclenche de vrais transferts d'argent.

- Big bang évité : à aucun moment on ne casse les pages /recettes, /depenses, le Bilan ou les états financiers. Chaque vague est livrable indépendamment.

# Annexe — Dépendances avec les vagues déjà livrées

| Vague livrée | Impact potentiel | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Vague 1 — Transferts internes | transferts_internes peut servir aux allocations (M3). Arbitrer extension vs table dédiée. | Recommandation : table dédiée budgets_alloues. |
| Vague 2 — Tiers | Payouts Wave (M6) imposent tiers_id non null + téléphone E.164. Renforcer validator Zod. | Migration additive : trigger validation tiers.telephone. |
| Vague 3 — Justificatifs | RLS sur justificatifs à étendre au pattern gestionnaire (M18). | Policies additives, code applicatif inchangé. |
| Vague 3.5 — Refonte /depenses + /recettes | Pages /depenses/create et /recettes/create restent en mode déclaratif pour 20 % de flux hors Wave, mais perdent leur centralité. | Conserver, ajouter un parcours « Paiement Wave » parallèle. |
| Vague 3.6 — Sync bidirectionnelle | Trigger ne gère que source='manuel'. Nouvelles sources Wave (M5/M6) ignorées par défaut. | Soit étendre, soit figer comme historique read-only. |
| Phase 4.2 — Bilan + CR | calculerBilan lit la classe 5. Caisses virtuelles en 9x → pas d'impact. En classe 5 → exclure via bilan_mapping. | Recommandation : classe 9x analytique. |
| Phase 4.3 — TFT + Notes + Dossier | calculerTft:tresorerie() somme 52+53+57−56. Aucun risque si virtuelles hors ces classes. | Idem. |
| Patch QR + URL courte | Aucun impact. | — |

# Annexe — Conventions Cowork (rappel)

Les 8 conventions documentées dans docs/CONVENTIONS-COWORK.md restent applicables pour toute future implémentation :

- UTF-8 sans BOM

- React StrictMode safe (capture ref avant await)

- Pas de bouton imbriqué

- Pas de overflow-hidden sur popover

- Typing XxxInput vs XxxPayload

- Smoke test + tsc --noEmit

- authFetch + FormData

- npm install obligatoire pour nouvelles deps

Le client API Wave (M12) impliquera probablement un fetch natif sans nouvelle dépendance, mais à confirmer après lecture de la doc Wave Business.

# Conclusion

Le code actuel n'est pas un blocker — la cible Wave Business se greffe majoritairement par extension sur l'existant :

- Tables operations, ecritures_comptables, tiers, transferts_internes sont réutilisables sans refonte.

- lib/compta/soldes.ts, lib/compta/ecritures.ts, lib/compta/parametres-societe, lib/compta/auth.ts sont extensibles (matrice de permissions déjà câblée).

Les seuls vrais points de refonte :

- RLS scoped par caisse (politique gestionnaire) — refonte de 8-10 policies.

- Décision recettes_wave ↔ operations post-migration (Vague 4.8).

Le risque le plus élevé est l'atomicité Wave ↔ comptable (point 7), qui nécessite un pattern outbox + webhook de confirmation. À discuter avec l'équipe Wave Business avant le démarrage de la vague 4.7.

Effort total : ~94-102 h sur 5 vagues progressives. Chaque vague livre de la valeur indépendamment. Pas de big bang.